	«Арыкъ жылэгъуэм и администрацэ» муниципальнэ 1уэхущ1ап1э, КъБР , Тэрч      муниципальнэ раион
	
[image: image1.wmf]
	КъМР-ны Терк районуну «Арик элини администрациясы муниципальный учреждениясы»


 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРИК» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 -П

БЕГИМ № 13 -П
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 -П
03.05. 2024  
Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий 
на  территории   сельского  поселении Арик Терского 

муниципального района КБР  на 2024 год

              В соответствии Уставом сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР, администрация сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР постановляет:

1.
Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Арик Терского муниципального района КБР на 2024 год (далее по тексту - План).

2.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                                                                                                                    сельского поселения Арик

Терского муниципального района КБР                            А.Л.Таучев
Приложение № 1                                           к постановлению администрации сельского поселения Арик 

                                                                      от 03.05.2024 г. № 13
План  противопаводковых мероприятий 
на  территории   сельского  поселении Арик Терского 

муниципального района КБР  на 2024 год

 

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства
	До 01.03.2024
	Глава сельского поселения Арик 

	Провести  обследование мостов и других объектов повышенной опасности, выполнить необходимые работы по сбросу воды из прудов для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности. 


	На период паводка
	Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения Арик 

	Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
	На период паводка
	Ответственные за ГТС, Глава  сельского поселения Арик 

	Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
	На период паводка
	Глава сельского поселения Арик  и руководители организаций

	Директору МКОУ СОШ, , классным руководителям провести среди родителей, учащихся  школы и воспитанников детского сада разъяснительную работу о мерах безопасности на водоемах и реках в период весеннего половодья 
	На период паводка
	Директор МКОУ СОШ, 

	Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ОПБ 
	На период паводка
	Глава  сельского поселения Арик  и руководители организаций


1

_1702208472.unknown

